| # 1ª aTA DE REUNIAO DO GRUPO 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Local: | Sala S6 |
|  | Data: | 17/04/2024 |
|  | Hora: | 18h |
|  | PI1 |  |

Itens da agenda

Geral

- Foi comentar com todos os participantes do grupo sobre as decisões tomadas pelos líderes e terminar de organizar os grupos.

- Fim da sprint redefinido para domingo.

- Realizar o acompanhamento do andamento das tarefas da sprint atual.

- Terminar de fazer a distribuição das tarefas da sprint 1.

- Realizar o planejamento da sprint 2

Digital

- Subdividir o grupo de digital, para aumentar a eficiência do grupo.

- Discursão sobre como realizar o cálculo de velocidade.

- Discursão sobre como realizar o esboço do percurso.

- Pesquisa sobre os componentes necessários.

Estrutura

- Discursão sobre estrutura responsável pelo movimento do carrinho.

- Discursão sobre o planejamento do chassi e carroceria do carrinho.

- Discursão do material da estrutura.

- Discursão sobre o funcionamento da estrutura.

| Itens de ação | Proprietário(s) | Prazo | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome do projeto, formatação e resumo | Mariana | 21/04/2024 | In progress |
| Introdução | João Lucas | 21/04/2024 | In progress |
| Orçamento | Mariana | 21/04/2024 | In progress |
| SMART digital | Time Digital | 21/04/2024 | In progress |
| Pesquisar como coletar dados de Velocidade instantânea, Aceleração instantânea e Tempo de percurso | Guilherme, Isaac, João Paulo | 21/04/2024 | In progress |
| Esteira - Conceitual & Desenho | Muniz | 21/04/2024 | In progress |
| Estrutura geral | Arthur | 21/04/2024 | To do |
| gaiola do ovo | Matheus | 21/04/2024 | To do |
| estudo catia | Storch | 21/04/2024 | To do |
| Pesquisar como coletar dados da Trajetória percorrida | Abritta, Ana Julia, Gabriel, Luan, Sabrina | 21/04/2024 | To do |